Приложение

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от 16.01.2012 № 09

Сельская целевая программа

«Социальное развитие сельского поселения в области теплогазоснабжения»

в 2012 год

ПАСПОРТ

сельской целевой программы

«Социальное развитие  сельского поселения в области теплогазоснабжения»

Наименование программы                сельская целевая программа

«Социальное развитие

поселения в области тепло

газоснабжения» в 2012г.

(далее - Программа)

Заказчик Программы                         администрация Новотитаровского

сельского поселения

Координатор Программы                  отдел ЖКХ, транспорта, малого и среднего

бизнеса администрации

Новотитаровского сельского поселения

Цель Программы                                повышением качества предоставления

услуг по теплогазоснабжению

потребителям Новотитаровского

сельского поселения

Задачи Программы                             строительство объектов тепло-

газоснабжения, реконструкция

объектов тепло- и газоснабжения

с заменой оборудования на более

современное

Сроки реализации Программы          2012 год

Объем и источник                               общий объем финансирования

финансирование Программы             Программы- 3000 тыс. руб.

Организация контроля за                    администрация Новотитаровского

исполнением Программы                   сельского  поселения

1. Характеристика проблемы

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы.

На протяжении последних лет произошло ухудшение качества услуг по газоснабжению и теплоснабжению населения Новотитаровского сельского поселения, ввиду ввода в эксплуатацию новых объектов и увеличения потребления мощностей старыми потребителями.

Построенные ранее газораспределительные подстанции и газопроводы стали не  способны обеспечивать установленные параметры подачи газа.  Существующие теплотрассы требуют ежегодного капитального ремонта.

С целью обеспечения увеличения объема поставки газа для населения необходимо провести реконструкцию и строительство новых  газораспределительных станций.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является  реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение условий жизни населения, Новотитаровского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- определение условий газоснабжения;

- обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения,

- увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ.

3. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования из местного бюджета на 2012 г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Софинансирование ВЦП по строительству сетей газоснабжения х. Осечки и с. Примаки (поэтапно) | 1550 |
| 2 | Составление ПСД газоснабжение х. Карла Маркса | 1200 |
| 3 | Госэкспертиза ПСД газоснабжения х. Осечки, х Примаки, х. Карла Маркса, ул. Степная — ул. Красноармейская. | 250 |
|  | Итого: | 3000 |

4.Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы -  2012 годы.

5. Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 3000 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства местного бюджета Новотитаровского сельского поселения.

6.Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

- повысить  уровень  газификации жилого фонда;

- обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения,

- расширение газовых сетей и систем газоснабжения.

7. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации.

Заказчиком Программы является администрация Новотитаровского сельского поселения.

Текущее управление и координацию действий по реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ, транспорта, среднего и малого бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения.

Заказчик Программы осуществляет:

- контроль за ходом реализации сельской целевой Программы, эффективным и целевым использованием средств на реализацию этой Программы;

- формирование плана реализации мероприятий на финансовый год;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого

и среднего бизнеса администрации

Новотитаровского сельского поселения                                           И.А. Капралев