АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018                                                                                               № 528

ст. Новотитаровская

О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного

движения автомобильного и железнодорожного

транспорта в зимний период 2018-2019 годов

на территории

Новотитаровского сельского поселения

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края №261-р от 08.10.2018 «О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период 2018-2019 годов» , на основании статьи 59 Устава Новотитаровского сельского поселения и в целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на дорогах Новотитаровского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов, принятия незамедлительных мер по ликвидации зимней скользкости и снежных заносов п о с т а н о в л я ю:

    - Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Новотитаровского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов (приложение № 1).

    - Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности организовать в зимний период 2018-2019 годов своевременную очистку от снежных заносов и гололеда уличной дорожной сети населенных пунктов поселения. На договорной основе, в установленном порядке выделять рабочую силу, механизмы и транспортные средства для проведения этих работ, (приложение № 2-4);

    - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на железных дорогах, автомобильных дорогах, находящихся в федеральной и краевой

собственности, при поступлении заявок от собственников дорог, оказывать содействие в привлечении рабочей силы, механизмов и транспортных средств

организаций, согласно приложения № 2-4 к настоящему постановлению для ликвидации снежных заносов и зимней скользкости, на договорной основе;

2

    - Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

    - Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новотитаровского

сельского поселения                                                                          С.К. Кошман

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 16.11.2018 г. № 528

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Новотитаровского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров с предприятиями и организациями различных форм собственности, на проведение работ по расчистке улиц и дорог населенных пунктов в целях ликвидации зимней скользскости и снежных заносов | Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса И.А. Капралев | До 20 ноября 2018 года |
| 2 | Оповещение предприятий, организаций и населения поселения о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с зимними погодными условиями на автодорогах и улицах поселения | ДДС (дежурно -диспетчерская служба) поселения | По мере получения сигнала «Штормовое предупреждение» |
| 3 | Организация работ по ликвидации заносов и гололеда на улицах и дорогах населенных пунктов на территории Новотитаровского сельского поселения (в соответствии с планами мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Новотитаровского сельского поселения в зимний период 2018-2019 г.г.) | Глава Новотитаровского сельского поселения С.К. Кошман | По мере возникновения снежных заносов и гололеда на улично-дорожной сети на территории Новотитаровского сельского поселения |

И.о. начальника отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса                                         В.Н. Иванченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 16.11.2018 г. № 528

О задействовании предприятий

по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Новотитаровского сельского поселения в зимний период 2018-2019 годов

| № п\п | Наименование предприятия: | Ф.И.О. Руководителя | Количество человек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агропродукт» ул. Ленина, 169,тел.43-5-01. 40-3-89. | Тяпченко Анатолий Владимирович | 6 человек. |
| 2 | ОАО «Спецагрокомплект» ул. Крайняя №-2 тел.48-4-05. | Нестеренко Евгений Александрович. | 5 человек |
| 3 | МУП «Коммунальник» ул. Советская, 63 тел. 43-2-50 | Величко Иван Григорьевич | 10 человек |
| 4 | ОАО «Содружество-92» ул. Крайняя 6. тел. 48-3-91 | Пономарев Николай Николаевич | 9 человек |
| 5 | ООО «Бондюэль -Кубань» ул. Крайняя 18-б тел. 49-2-15 | Кадышев Сергей Леонидович | 6 человек |

И.о. начальника отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса                                       В.Н. Иванченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 16.11.2018 г. № 528

Мобильные механизированные отряды для ликвидации

возможных стихийных явлений, для работ в

экстремальных условиях в случае необходимости

- МУП «Коммунальник» - и.о директора Величко Иван Григорьевич ( тел. моб. 89898014857)

МТЗ-82.1 №87-54 УМ 23; ЭО 2621 Е №72-55 УК;

Автогрейдер №84-92 УС 23.

Навесной пескоразбрасыватель

- ООО «Коммунальник» - исполнительный директор Анищенко Татьяна Викторовна (тел. раб. 43371. моб.89184105357, деж. 43361.)

ЭО 2621 — 4 ед., КДМ — 3 ед.

И.о. начальника отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса                                          В.Н. Иванченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 16.11.2018 г. № 528

Закрепление территорий поселения за предприятиями по

обеспечению бесперебойного и безопасного движения

автомобильного и железнодорожного транспорта

на территории Новотитаровского сельского поселения

в зимний период 2018-2019 годов

Улицы расчистки первой очереди:

- ул. Широкая, Ленина, Крайняя, Краснодарская, Выгонная –

ДУ-3 ДСУ-1- начальник Опенченко Н.В., тел.89181200702;

- ул. Восточная, ул. Продольная – ООО «Агропромстрой», генеральный директор Олейников С.И., тел.89184661001;

- ул. Калинина, Дзержинского, Гоголя, Красноармейская, Сельская, Заречная, Розы-Люксембург, Мира – МУП «Коммунальник», Величко И.Г., тел. 89898014857;

- Поселок Ниисельстрой, ул. Крайняя (район поселка) - ОАО «Спецагрокомплект»; Нестеренко Е.А., тел. 89183517999;

- ул. Леваневского – КФХ Ильченко Ю.В.. тел. 89184158383;

- х.Осечки, село Примаки, х. Карла-Маркса - ЗАО ППФ «Кавказ», директор Сороквашин А.В., тел. 89181241556;

- ул. Советская, Луначарского,  ДОУ, МОУ СОШ, РБ-1, Юго-Западный МКР, Юго-Восточный МКР - ООО «Коммунальник», исполнительный директор Анищенко Т.В., тел. 89184105357.

Дороги и улицы 2-ой очереди:

Очищаются после высвобождения техники и силами организаций на своих территориях.

И.о. начальника отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса                                      В.Н. Иванченко