АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019                                                                                               № 133

ст. Новотитаровская

О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.03.2019 №44-р «О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории Новотитаровского сельского поселения и создания благоприятной санитарно -эпидемиологической обстановки в поселении в весенне-летний период, руководствуясь Уставом Новотитаровского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

- Провести на территории Новотитаровского сельского поселения в период с 11 марта по 13 апреля 2019 года Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка территорий  населённых пунктов, а 13 апреля 2019 года – Всекубанский субботник.

- В рамках Всекубанского месячника организовать и провести 5 апреля 2019 года мероприятия по очистке берегов водных объектов.

3. Создать комиссию по организации и проведению Всекубанского месячника (далее - Комиссия) и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.

4. Утвердить:

3.1. план организационных мероприятий для проведения Всекубанского субботника и месячника, (с возможностью корректировки в ходе исполнения) согласно приложению №2.

3.2. форму отчета о ходе проведения Всекубанского месячника и субботника, согласно приложению № 3.

5. Комиссии:

5.1 обеспечить проведение организационных мероприятий с руководителями предприятий, учреждений и организаций, трудовыми коллективами, общественными объединениями и населением по благоустройству и санитарной очистке производственных участков, придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, спортивных сооружений, автомобильных дорог местного значения, зеленых зон, мест торговли, кладбищ, мест воинской славы, а также приведение в порядок фасадов зданий и ограждений частных домовладений, административных зданий и прилегающих территорий, закрепленных за предприятиями и организациями;

5.2. организовать работы:

- по ликвидации стихийных свалок на территории Новотитаровского сельского поселения, обратив особое внимание на лесополосы вдоль дорог, берега реки Понура, места массового отдыха населения;

- по благоустройству скверов, парков и других зеленых зон отдыха населения, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними;

- по покраске и ремонту лавочек и урн в местах общего пользования, по побелке деревьев и бордюров в парках, и на улицах населенных пунктов силами подведомственных предприятий, организаций, а так же учебных заведений и населения;

- по снижению численности безнадзорных бродячих животных;

- по расчистке, обустройству, восстановлению искусственных и естественных систем отвода ливневых и паводковых вод, для предотвращения  подтопления территорий.

5.3. организовать своевременный отчет о работе муниципального образования.

5.4. секретарю комиссии (Мильтина) еженедельно (по четвергам) предоставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месячника, 14.03; 21.03; 28.03; 04.04., 11.04., а 13.04.2019 – о ходе проведения Всекубанского субботника в управление строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности, органов территориального общественного самоуправления и индивидуальным предпринимателям:

6.1 обеспечить участие трудовых коллективов, жителей поселков и многоквартирных жилых домов в мероприятиях по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Новотитаровского сельского поселения согласно приложению № 2  к настоящему постановлению;

6.2 в срок до 14.03.2019 года подготовить планы организационных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке подведомственных и прилегающих (закрепленных) территорий;

6.3 назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка;

6.4 направить копии планов организационных мероприятий и информацию об ответственных лицах в администрацию Новотитаровского сельского поселения по факсу 43-5-40  или по телефону 43-6-52;

6.5 обеспечить выполнение мероприятий необходимым количеством техники, инвентаря и расходных материалов;

6.6 еженедельно  по средам до 13:00 13.03; 20.03; 27.03., 03.04., 10.04., 13.03.2019 – представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месячника и Всекубанского субботника в администрацию Новотитаровского сельского поселения по тел./факс 43-5-40.

7. Руководителю МУП «Коммунальник»:

7.1. обеспечить работу необходимой  техники для выполнения мероприятий Всекубанского месячника;

7.2. обеспечить наличие извести в количестве 300 кг.;

7.3. обеспечить побелку деревьев в парках, скверах, аллеях, площадях Новотитаровского сельского поселения.

7.4. привести в надлежащее техническое состояние детские игровые площадки, выполнить мероприятия по их текущему ремонту и подготовке к эксплуатации в летний период.

8. Директору «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения» Шевченко В.К.:

8.1 обеспечить автотранспортом  для подвоза  участников Всекубанского субботника к месту работы;

8.2 обеспечить наличие перчаток, побелочных и покрасочных кистей, садового инвентаря, бензопил, топоров, мешков для сбора мусора для выполнения мероприятий Всекубанского месячника коллективом администрации Новотитаровского сельского поселения.

9. Начальнику отдела по общим и правовым вопросам Омельченко О.Н:

9.1. обеспечить освещение хода работ в период проведения месячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новотитаровского сельского поселения в средствах массовой информации.

9.2. изготовить и распространить объявления о проводимых мероприятиях и Памятки для населения Новотитаровского сельского поселения «О наведении и поддержании санитарного порядка на территории Новотитаровского сельского поселения».

9.3 довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

9.4 провести обнародование настоящего постановления, разместить данное постановление на официальном сайте Новотитаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новотитаровского

сельского поселения		                                         	       С.К. Кошман

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения Динского района

от 20.03.2019 № 133

Состав

комиссии по организации и проведению Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новотитаровского сельского поселения

(11.03.-11.04.2019) и Всекубанского субботника (13.04.2019)

Черныш Г.Н. –  заместителя главы Новотитаровского сельского поселения – председатель комиссии;

Капралев И.А. – начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса - заместитель председателя комиссии;

Мильтина Т.О. – специалист 1 категории отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Омельченко О.Н. -начальник отдела по общим и правовым вопросам администрации Новотитаровского сельского поселения;

Величко И.Г. – и.о. директора МУП «Коммунальник»;

Анищенко Т.В. - исполнительный директор ООО «Коммунальник» (по согласованию);

Шевченко В.К.- директор «По обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Новотитаровского сельского поселения».

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

от 20.03.2019 № 133

ПЛАН

организационных мероприятий проведения двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка территории Новотитаровскогоского сельского поселения Динского района

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Кол-во | Ресурсное обеспечение |  |  | Привлеченные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Людьми (кол-во) | материалами | Кол-во |  |
| 1. | Омоложение деревьев Омоложение кустарников Побелка деревьев Вскапывание клумб Рыхление почвы у кустарников | Центральный парк | 10 35 800 кв.м | 22 | Пила, секатор, известь, кисти для побелки, лопаты | 1 3 20 кг 5 3 | работники администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 2. | Очистка опор линий электропередач от наклеек и ржавчины с последующей покраской | ул. Ленина и ул. Советская | 80 | 8 | Щетки для очистки металла краска кисти для покраски | 20 40 кг 20 | Новотитаровский участок Динских РЭС |
| 3. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев ремонт и покраска лавочек, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м 150 10 | 100 100 100 | Кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | БОУ СОШ №29 БОУ СОШ№ 34 БОУ СОШ№ 35 |
| 4. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ворот и металлических конструкций за пределами предприятия | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению. | 30 750 кв.м 150 1000 кв.м | 200 | кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | Новотитаровское Сельп, магазин Магнит; магазин ООО «Тавюд»; Центральный рынок; ЗАО ППФ «Кавказ» |
| 5. | Уборка территории от мусора Рыхление почвы у кустарников | ул. Калинина, ул. Октябрьская, территория, прилегающая к учреждению | 300 кв.м | 20 | лопаты, метлы. | 10 10 | БОУ СОШ № 34 |
| 6. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора покраска ворот и металлических конструкций на прилегающей территории | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению, площадь, прилегающая к ДК. | 50 20 200 кв.м | 2 4 | лопаты кисти для побелки известь | 2 4 20кг | МБУК КДО НСП |
| 7. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к предприятию | 900 кв.м | 50 | лопаты кисти для побелки известь трактор | 15 20 20кг 1 | ЛТЦ (связь-почта) РБ-1 |
| 8. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ограждений Покраска ворот и металлических конструкций | ул.Луначарского, территория, прилегающая к предприятиям | 600 кв.м | 80 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски | 20 20 20кг 20 | ООО «Коммунальник» |
| 9. | Восстановление освещения и покраска электро опор Уборка прилегающей территории Покраска ворот и металлических конструкций | Линии уличного освещения ст, Новотитаровского |  |  | кисти для покраски спецтехника | 10 | ООО «Коммунальник» |
| 10. | Вывоз несанкционированных свалок с территорий, прилегающих к технологическим объектам Новотитаровского сельского поселения | парк и территория, прилегающая к нему |  | 150 | Спецтехника трактор | 2 | МУП «Коммунальник» |
| 11. | Сбор, вывоз сухих веток, мусора Рыхление почвы клумб | ул. Крайняя, территория, прилегающая к предприятию | 200 кв.м. 5 | 50 | Спецтехника трактор | 2 | Нефтебазы и предприятия |
| 12. | Уборка территории, омоложение и побелка деревьев, очистка территории от бытового мусора (пакеты, бумага, ветки и др. отходы), приведение в порядок фасадов зданий, ремонт ограждений. | ул. Широкая территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 100 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски трактор | 30 20 20кг 30 1 | Казачий Рынок ООО «АММО» ИП расположенные вдоль улицы |
| 13. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул.Привокзальная, ул.Крайняя | 1000 кв.м | 60 | метлы лопаты кисти для побелки известь | 10 20 20 25кг | ООО «Роснефть» |
| 14. | Уборка территории привокзальной площади | Ж/д вокзал, территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 20 | метлы лопаты пакеты | 10 10 50 | Работники ж/д вокзала, |
| 15. | Произвести работы по окраски автобусных остановок, обновлению, разметки пешеходных переходов, уборку обочин дорог | ул.Крайняя, ул.Широкая ул.Ленина | 4700 кв.м | 150 | лопаты трактор, пила кисти для побелки топоры известь | 30 1 30 5 30кг | ДУ-3 ДСУ «Крайавтодор» |
| 16. | Омоложение деревьев Вырубка поросли Уборка территории Побелка деревьев | Ул. Ленина, территория стадиона | 2300 кв.м | 300 | лопаты трактор, кисти для побелки топоры известь | 50 1 100 20 50 кг. | МБУ «Олимп» |
| 17. | Побелка деревьев, уборка кладбища, вывоз несанкционированных свалок, отлов безнадзорных животных. | Кладбище; Ул. Белевцы хутора Карла Маркса Кладбище угол улиц Заречная, Тельмана и Сельская | 22000 кв. м | 7 | Специализирован-ная техника |  | МУП «Коммунальник» |

Количество планируемой техники:

-Трактор с тележкой -------------------------4 шт.

-Газ самосвал---------------------------------- 1 шт.

-КАМАЗ самосвал --------------------------- 1 шт.

-Трактор (погрузчик) ------------------------ 1 шт.

Автогрейдер 1 шт

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса:                                                                    И.А. Капралёв

Санитарная пятница 15.03.2019

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Кол-во | Ресурсное обеспечение |  |  | Привлеченные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Людьми (кол-во) | материалами | Кол-во |  |
| 1. | Омоложение деревьев Омоложение кустарников | Центральный парк | 10 шт | 22 | Пила, секатор, | 1 3 | работники администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 2. | Рыхление почвы у кустарников уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м | 12 12 12 | лопаты трактор | 7 1 | БОУ СОШ №29 БОУ СОШ№ 34 БОУ СОШ№ 35 |
| 3. | уборка территории от мусора | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м | 15 | лопаты трактор | 8 | Новотитаровское Сельпо, магазин Магнит; магазин ООО «Тавюд»; Центральный рынок; ЗАО ППФ «Кавказ» |
| 4. | Уборка территории от мусора Рыхление почвы у кустарников | ул. Калинина, ул. Октябрьская, территория, прилегающая к учреждению | 300 кв.м | 20 | лопаты, метлы. | 10 10 | БОУ СОШ № 34 |
| 5. | Рыхление почвы у кустарников уборка территории от мусора | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению, площадь, прилегающая к ДК. | 50 200 кв.м | 2 4 | метлы | 6 | МБУК КДО НСП |
| 6. | Рыхление почвы у кустарников уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к предприятию | 900 кв.м | 12 | лопаты | 15 | ЛТЦ (связь-почта) РБ-1 |
| 7. | Рыхление почвы у кустарников уборка территории от мусора | ул.Луначарского, территория, прилегающая к предприятиям | 600 кв.м | 14 | лопаты метлы | 20 7 | ООО «Коммунальник» |
| 8. | Сбор, вывоз сухих веток, мусора Рыхление почвы клумб | ул. Крайняя, территория, прилегающая к предприятию | 200 кв.м. | 14 | Спецтехника трактор | 2 | Нефтебазы и предприятия |
| 9. | Уборка территории , очистка территории от бытового мусора (пакеты, бумага, ветки и др. отходы), приведение в порядок фасадов зданий, ремонт ограждений. | ул. Широкая территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 13 | лопаты трактор | 30 20 20кг 30 1 | Казачий Рынок ООО «АММО» ИП расположенные вдоль улицы |
| 10. | Рыхление почвы у кустарников уборка территории от мусора | ул.Привокзальная, ул.Крайняя | 1000 кв.м | 10 | метлы лопаты | 5 5 | ООО «Роснефть» |
| 11. | Уборка территории площади | Ж/д вокзал, территория | 800 кв.м | 5 | метлы лопаты пакеты | 10 10 50 | Работники ж/д вокзала, |
| 12. | Уборка территории | ул. Ленина, территория стадиона | 2300 кв.м | 5 | Метлы | 15 | МБУ «Олимп» |
| 13. | вывоз несанкционированных свалок | Кладбище угол улиц Заречная, Тельмана и Сельская | 22000 кв. м | 7 | Специализирован-ная техника | 1 | МУП «Коммунальник» |

Санитарная пятница 22.03.2019

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Кол-во | Ресурсное обеспечение |  |  | Привлеченные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Людьми (кол-во) | материалами | Кол-во |  |
| 1. | Омоложение деревьев Омоложение кустарников Побелка деревьев Вскапывание клумб Рыхление почвы у кустарников | Центральный парк | 10 35 800 кв.м | 22 | Пила, секатор, известь, кисти для побелки, лопаты | 1 3 20 кг 5 3 | работники администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 2. | Очистка опор линий электропередач от наклеек и ржавчины с последующей покраской | ул. Ленина и ул. Советская | 80 | 8 | Щетки для очистки металла краска кисти для покраски | 20 40 кг 20 | Новотитаровский участок Динских РЭС |
| 3. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев ремонт и покраска лавочек, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м 150 10 | 100 100 100 | Кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | БОУ СОШ №29 БОУ СОШ№ 34 БОУ СОШ№ 35 |
| 4. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ворот и металлических конструкций за пределами предприятия | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению. | 30 750 кв.м 150 1000 кв.м | 200 | кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | Новотитаровское Сельпо магазин Магнит; магазин ООО «Тавюд»; Центральный рынок; ЗАО ППФ «Кавказ» |
| 5. | Уборка территории от мусора Рыхление почвы у кустарников | ул. Калинина, ул. Октябрьская, территория, прилегающая к учреждению | 300 кв.м | 20 | лопаты, метлы. | 10 10 | БОУ СОШ № 34 |
| 6. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора покраска ворот и металлических конструкций на прилегающей территории | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению, площадь, прилегающая к ДК. | 50 20 200 кв.м | 2 4 | лопаты кисти для побелки известь | 2 4 20кг | МБУК КДО НСП |
| 7. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к предприятию | 900 кв.м | 50 | лопаты кисти для побелки известь трактор | 15 20 20кг 1 | ЛТЦ (связь-почта) РБ-1 |
| 8. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ограждений Покраска ворот и металлических конструкций | ул.Луначарского, территория, прилегающая к предприятиям | 600 кв.м | 80 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски | 20 20 20кг 20 | ООО «Коммунальник» |
| 9. | Восстановление освещения и покраска электро опор Уборка прилегающей территории Покраска ворот и металлических конструкций | Линии уличного освещения ст, Новотитаровского |  |  | кисти для покраски спецтехника | 10 | ООО «Коммунальник» |
| 10. | Вывоз несанкционированных свалок с территорий, прилегающих к технологическим объектам Новотитаровского сельского поселения | парк и территория, прилегающая к нему |  | 150 | Спецтехника трактор | 2 | МУП «Коммунальник» |
| 11. | Сбор, вывоз сухих веток, мусора Рыхление почвы клумб | ул. Крайняя, территория, прилегающая к предприятию | 200 кв.м. 5 | 50 | Спецтехника трактор | 2 | Нефтебазы и предприятия |
| 12. | Уборка территории, омоложение и побелка деревьев, очистка территории от бытового мусора (пакеты, бумага, ветки и др. отходы), приведение в порядок фасадов зданий, ремонт ограждений. | ул. Широкая территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 100 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски трактор | 30 20 20кг 30 1 | Казачий Рынок ООО «АММО» ИП расположенные вдоль улицы |
| 13. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул.Привокзальная, ул.Крайняя | 1000 кв.м | 60 | метлы лопаты кисти для побелки известь | 10 20 20 25кг | ООО «Роснефть» |
| 14. | Уборка территории привокзальной площади | Ж/д вокзал, территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 20 | метлы лопаты пакеты | 10 10 50 | Работники ж/д вокзала, |
| 15. | Произвести работы по окраски автобусных остановок, обновлению, разметки пешеходных переходов, уборку обочин дорог | ул.Крайняя, ул.Широкая ул.Ленина | 4700 кв.м | 150 | лопаты трактор, пила кисти для побелки топоры известь | 30 1 30 5 30кг | ДУ-3 ДСУ «Крайавтодор» |
| 16. | Омоложение деревьев Вырубка поросли Уборка территории Побелка деревьев | Ул. Ленина, территория стадиона | 2300 кв.м | 300 | лопаты трактор, кисти для побелки топоры известь | 50 1 100 20 50 кг. | МБУ «Олимп» |
| 17. | Побелка деревьев, уборка кладбища, вывоз несанкционированных свалок | Кладбище; Ул. Белевцы хутора Карла Маркса Кладбище угол улиц Заречная, Тельмана и Сельская | 22000 кв. м | 7 | Специализирован-ная техника |  | МУП «Коммунальник» |

Санитарная пятница 29.03.2019 года

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Кол-во | Ресурсное обеспечение |  |  | Привлеченные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Людьми (кол-во) | материалами | Кол-во |  |
| 1. | Омоложение деревьев Омоложение кустарников Побелка деревьев Вскапывание клумб Рыхление почвы у кустарников | Центральный парк | 10 35 800 кв.м | 22 | Пила, секатор, известь, кисти для побелки, лопаты | 1 3 20 кг 5 3 | работники администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 2. | Очистка опор линий электропередач от наклеек и ржавчины с последующей покраской | ул. Ленина и ул. Советская | 80 | 8 | Щетки для очистки металла краска кисти для покраски | 20 40 кг 20 | Новотитаровский участок Динских РЭС |
| 3. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев ремонт и покраска лавочек, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м 150 10 | 100 100 100 | Кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | БОУ СОШ №29 БОУ СОШ№ 34 БОУ СОШ№ 35 |
| 4. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ворот и металлических конструкций за пределами предприятия | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению. | 30 750 кв.м 150 1000 кв.м | 200 | кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | Новотитаровское Сельпо магазин Магнит; магазин ООО «Тавюд»; Центральный рынок; ЗАО ППФ «Кавказ» |
| 5. | Уборка территории от мусора Рыхление почвы у кустарников | ул. Калинина, ул. Октябрьская, территория, прилегающая к учреждению | 300 кв.м | 20 | лопаты, метлы. | 10 10 | БОУ СОШ № 34 |
| 6. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора покраска ворот и металлических конструкций на прилегающей территории | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению, площадь, прилегающая к ДК. | 50 20 200 кв.м | 2 4 | лопаты кисти для побелки известь | 2 4 20кг | МБУК КДО НСП |
| 7. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к предприятию | 900 кв.м | 50 | лопаты кисти для побелки известь трактор | 15 20 20кг 1 | ЛТЦ (связь-почта) РБ-1 |
| 8. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ограждений Покраска ворот и металлических конструкций | ул.Луначарского, территория, прилегающая к предприятиям | 600 кв.м | 80 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски | 20 20 20кг 20 | ООО «Коммунальник» |
| 9. | Восстановление освещения и покраска электро опор Уборка прилегающей территории Покраска ворот и металлических конструкций | Линии уличного освещения ст, Новотитаровского |  |  | кисти для покраски спецтехника | 10 | ООО «Коммунальник» |
| 10. | Вывоз несанкционированных свалок с территорий, прилегающих к технологическим объектам Новотитаровского сельского поселения | парк и территория, прилегающая к нему |  | 150 | Спецтехника трактор | 2 | МУП «Коммунальник» |
| 11. | Сбор, вывоз сухих веток, мусора Рыхление почвы клумб | ул. Крайняя, территория, прилегающая к предприятию | 200 кв.м. 5 | 50 | Спецтехника трактор | 2 | Нефтебазы и предприятия |
| 12. | Уборка территории, омоложение и побелка деревьев, очистка территории от бытового мусора (пакеты, бумага, ветки и др. отходы), приведение в порядок фасадов зданий, ремонт ограждений. | ул. Широкая территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 100 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски трактор | 30 20 20кг 30 1 | Казачий Рынок ООО «АММО» (Канивец) ИП расположенные вдоль улицы |
| 13. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул.Привокзальная, ул.Крайняя | 1000 кв.м | 60 | метлы лопаты кисти для побелки известь | 10 20 20 25кг | ООО «Роснефть» |
| 14. | Уборка территории привокзальной площади | Ж/д вокзал, территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 20 | метлы лопаты пакеты | 10 10 50 | Работники ж/д вокзала, |
| 15. | Произвести работы по окраски автобусных остановок, обновлению, разметки пешеходных переходов, уборку обочин дорог | ул.Крайняя, ул.Широкая ул.Ленина | 4700 кв.м | 150 | лопаты трактор, пила кисти для побелки топоры известь | 30 1 30 5 30кг | ДУ-3 ДСУ «Крайавтодор» |
| 16. | Омоложение деревьев Вырубка поросли Уборка территории Побелка деревьев | Ул. Ленина, территория стадиона | 2300 кв.м | 300 | лопаты трактор, кисти для побелки топоры известь | 50 1 100 20 50 кг. | МБУ «Олимп» |
| 17. | Побелка деревьев, уборка кладбища, вывоз несанкционированных свалок | Кладбище; Ул. Белевцы хутора Карла Маркса Кладбище угол улиц Заречная, Тельмана и Сельская | 22000 кв. м | 7 | Специализирован-ная техника |  | МУП «Коммунальник» |

Санитарная пятница 05.04.2019 года

| № п/п | Вид работ | Место проведения | Кол-во | Ресурсное обеспечение |  |  | Привлеченные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Людьми (кол-во) | материалами | Кол-во |  |
| 1. | Омоложение деревьев Омоложение кустарников Побелка деревьев Вскапывание клумб Рыхление почвы у кустарников | Центральный парк | 10 35 800 кв.м | 22 | Пила, секатор, известь, кисти для побелки, лопаты | 1 3 20 кг 5 3 | работники администрации Новотитаровского сельского поселения |
| 2. | Очистка опор линий электропередач от наклеек и ржавчины с последующей покраской | ул. Ленина и ул. Советская | 80 | 8 | Щетки для очистки металла краска кисти для покраски | 20 40 кг 20 | Новотитаровский участок Динских РЭС |
| 3. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев ремонт и покраска лавочек, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к учреждению. | 750 кв.м 150 10 | 100 100 100 | Кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | БОУ СОШ №29 БОУ СОШ№ 34 БОУ СОШ№ 35 |
| 4. | Покраска урн Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ворот и металлических конструкций за пределами предприятия | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению. | 30 750 кв.м 150 1000 кв.м | 200 | кисти для покраски лопаты трактор кисти для побелки | 150 160 1 30 | Новотитаровское Сельпо магазин Магнит; магазин ООО «Тавюд»; Центральный рынок; ЗАО ППФ «Кавказ» |
| 5. | Уборка территории от мусора Рыхление почвы у кустарников | ул. Калинина, ул. Октябрьская, территория, прилегающая к учреждению | 300 кв.м | 20 | лопаты, метлы. | 10 10 | БОУ СОШ № 34 |
| 6. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора покраска ворот и металлических конструкций на прилегающей территории | ул. Советская, территория, прилегающая к учреждению, площадь, прилегающая к ДК. | 50 20 200 кв.м | 2 4 | лопаты кисти для побелки известь | 2 4 20кг | МБУК КДО НСП |
| 7. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул. Ленина территория, прилегающая к предприятию | 900 кв.м | 50 | лопаты кисти для побелки известь трактор | 15 20 20кг 1 | ЛТЦ (связь-почта) РБ-1 |
| 8. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора Покраска ограждений Покраска ворот и металлических конструкций | ул.Луначарского, территория, прилегающая к предприятиям | 600 кв.м | 80 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски | 20 20 20кг 20 | ООО «Коммунальник» |
| 9. | Восстановление освещения и покраска электро опор Уборка прилегающей территории Покраска ворот и металлических конструкций | Линии уличного освещения ст, Новотитаровского |  |  | кисти для покраски спецтехника | 10 | ООО «Коммунальник» |
| 10. | Вывоз несанкционированных свалок с территорий, прилегающих к технологическим объектам Новотитаровского сельского поселения | парк и территория, прилегающая к нему |  | 150 | Спецтехника трактор | 2 | МУП «Коммунальник» |
| 11. | Сбор, вывоз сухих веток, мусора Рыхление почвы клумб | ул. Крайняя, территория, прилегающая к предприятию | 200 кв.м. 5 | 50 | Спецтехника трактор | 2 | Нефтебазы и предприятия |
| 12. | Уборка территории, омоложение и побелка деревьев, очистка территории от бытового мусора (пакеты, бумага, ветки и др. отходы), приведение в порядок фасадов зданий, ремонт ограждений. | ул. Широкая территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 100 | лопаты кисти для побелки известь кисти для покраски трактор | 30 20 20кг 30 1 | Казачий Рынок ООО «АММО» (Канивец) ИП расположенные вдоль улицы |
| 13. | Рыхление почвы у кустарников Побелка деревьев, уборка территории от мусора | ул.Привокзальная, ул.Крайняя | 1000 кв.м | 60 | метлы лопаты кисти для побелки известь | 10 20 20 25кг | ООО «Роснефть» |
| 14. | Уборка территории привокзальной площади | Ж/д вокзал, территория, прилегающая к предприятию | 800 кв.м | 20 | метлы лопаты пакеты | 10 10 50 | Работники ж/д вокзала, |
| 15. | Произвести работы по окраски автобусных остановок, обновлению, разметки пешеходных переходов, уборку обочин дорог | ул.Крайняя, ул.Широкая ул.Ленина | 4700 кв.м | 150 | лопаты трактор, пила кисти для побелки топоры известь | 30 1 30 5 30кг | ДУ-3 ДСУ «Крайавтодор» |
| 16. | Омоложение деревьев Вырубка поросли Уборка территории Побелка деревьев | Ул. Ленина, территория стадиона | 2300 кв.м | 300 | лопаты трактор, кисти для побелки топоры известь | 50 1 100 20 50 кг. | МБУ «Олимп» |
| 17. | Побелка деревьев, уборка кладбища, вывоз несанкционированных свалок | Кладбище; Ул. Белевцы хутора Карла Маркса Кладбище угол улиц Заречная, Тельмана и Сельская | 22000 кв. м | 7 | Специализирован-ная техника |  | МУП «Коммунальник» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

от 20.03.2019 № 133

СВЕДЕНИЯ

по Новотитаровскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского месячника и субботника  по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов за период с 11 марта по 13 апреля 2019 года.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Итого | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | м2 |  |  |  |
| 2 | Обустроено (отремонтировано) контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории | шт. |  |  |  |
| 3 | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |  |  |
| 4 | Ликвидировано стихийных свалок | шт. |  |  |  |
| 5 | Сдано на переработку вторичного сырья | тонн |  |  |  |
| 6 | Принято участие | человек |  |  |  |