- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района

от 24.04.2019 № 180

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы».

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |
| - Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  | 9495,1 |  | 5485 |  |  | 5580 |  |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 1000 | 1100 |  |  |  |  | 1150 |
| 1.2 | Грейдирование дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 2140 | 3550 |  |  |  |  | 3550 |
| 1.3 | Приобретение асфальта, ямочный ремонт асфальтовых дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы | Подготовка исходной документации | бюджет поселения | 215,1 | 225 |  |  |  |  | 240 |
| 1.5 | Технический надзор | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 1.6 | Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 50 | 60 |  |  |  |  | 70 |
| 1.7 | Профилирование обочин дорог, устройство кюветов с вывозом грунта | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 250 |  | 270 |  | 290 |  |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 860 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.9 | Приобретение бетона и материалов для устройства тротуаров | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.10 | Приобретение щебня | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 1000 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Луначарского | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 1350 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия ул. Леваневского от ул. Ленина до ул. Октябрьская | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 1350 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  | 1860 |  | 1440 |  | 1470 |  |  |
| 2.1 | Приобретение материалов для изготовления и установки ограждений | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 700 | 750 |  | 750 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 300 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание светофорных объектов | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 360 | 370 |  | 380 |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение и распределение противогололедных материалов | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 50 | 60 |  |  |  | 70 |  |
| 2.6 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 410 | 120 |  |  |  | 130 |  |
| 3. Развитие сети автомобильных дорог Новотитаровского сельского поселения |  |  |  | 17131,1 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Улучшение транспортной инфраструктуры | Краевой бюджет | 16274,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения | 856,5 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 28486,2 | 6925 |  |  |  | 7050 |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                       	                       З.А. Придатко