- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района

от 07.11.2019 № 584

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы».

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятий |  | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |
| - Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 13588,9 |  | 11615 |  |  |  | 5580 |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1003 |  | 1100 |  |  |  |  | 1150 |
| 1.2 | Грейдирование дорог, услуги дорожной техники |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 729 |  | 3550 |  |  |  |  | 3550 |
| 1.3 | Приобретение асфальта, ямочный ремонт асфальтовых дорог |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1105,4 |  | 280 |  |  |  |  | 80 |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы |  | Подготовка исходной документации | бюджет поселения |  | 665,6 |  | 225 |  |  |  |  | 240 |
| 1.5 | Технический надзор |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 160 |  | 100 |  |  |  |  | 200 |
| 1.6 | Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  | 70 |
| 1.7 | Профилирование обочин дорог, устройство кюветов с вывозом грунта |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 100 |  | 100 |  |  | 290 |  |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1022 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |
| 1.9 | Приобретение бетона и материалов для устройства тротуаров |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 3424,9 |  | 2500 |  |  | 0 |  |  |
| 1.10 | Приобретение щебня, ПГС |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1114 |  | 1200 |  |  | 0 |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Луначарского |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1217 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия ул. Леваневского от ул. Ленина до ул. Октябрьская |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1158 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.13 | Софинансирование из местного бюджета по соглашению № 75 от 14.05.2019 (ДС № 1 от 05.08.2019) |  | Улучшение транспортной инфраструктуры | бюджет поселения |  | 1840 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.14 | Софинансирование из местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 2050 |  | 1840 |  |  |  | 1470 |
| 2.1 | Приобретение материалов для изготовления и установка ограждений |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 85 |  | 240 |  | 40 |  |  |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 761 |  | 770 |  | 750 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 552 |  | 300 |  | 100 |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание светофорных объектов |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 350 |  | 350 |  | 380 |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение и распределение противогололедных материалов |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 30 |  | 60 |  |  |  | 70 |  |
| 2.6 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин |  | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения |  | 82 |  | 120 |  |  |  | 130 |  |
| 2.7 | Проектно-сметная документация |  | Подготовка исходной документации | бюджет поселения |  | 190 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3. Развитие сети автомобильных дорог Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 18265,3 |  | 36750 |  |  |  | 0 |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | краевой бюджет |  | 17352,0 |  | 35000 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 913,3 |  | 1750 |  |  |  | 0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 33934,2 |  | 50205 |  |  |  | 7050 |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                       	                             И.А. Капралев