- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района

от 31.01.2020 № 43

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы».

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Цели реализации мероприятий |  | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |
| - Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  | 13808,1 |  | 19753 |  |  |  | 5580 |  |  |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1003 |  | 1100 |  |  |  |  | 1150 |  |  |
| 1.2 | Грейдирование дорог, услуги дорожной техники |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 839 |  | 3800 |  |  |  |  | 3550 |  |  |
| 1.3 | Приобретение асфальта, ямочный ремонт асфальтовых дорог |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1754,6 |  | 280 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы |  | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 665,6 |  | 225 |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 1.5 | Технический надзор |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 160 |  | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 1.6 | Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 50 |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 1.7 | Профилирование обочин дорог, устройство кюветов с вывозом грунта |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 100 |  | 100 |  |  | 290 |  |  |  |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1022 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение бетона и материалов для устройства тротуаров |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 2814,9 |  | 2500 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение щебня, ПГС, шлака |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1184,0 |  | 1830 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Луначарского |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1217 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт дорожного покрытия ул. Леваневского от ул. Ленина до ул. Октябрьская |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1158 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Софинансирование из местного бюджета по соглашению № 75 от 14.05.2019 (ДС № 1 от 05.08.2019) |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1840 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.14 | Перевод из гравийного в асфальтовое: ул. Октябрьская от Советской до ул. Красноармейской |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 2200 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Перевод из гравийного в асфальтовое: ул. Кирова от Ленина до ул. Октябрьской |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 1300 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Перевод из гравийного в асфальтовое: ул. Красноармейская от Октябрьской до ул. Крайней |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 3600 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Перевод из гравийного в асфальтовое: часть ул. Толстого, ул. Королева до д/с |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 900 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт дорог |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 1258 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | 2127 |  | 1930 |  |  |  | 1470 |  |  |
| 2.1 | Приобретение материалов для изготовления и установка ограждений |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 85 |  | 240 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 761 |  | 770 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 640,5 |  | 300 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание светофорных объектов, приобретение оборудования |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 360 |  | 350 |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение и распределение противогололедных материалов |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 30 |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 2.6 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 60,5 |  | 120 |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 2.7 | Проектно-сметная документация |  | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 190 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.8 | Пешеходное ограждение на дамбе ул. Краснодарская |  | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. Развитие сети автомобильных дорог Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 18265,3 |  | 17471,6 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | краевой бюджет |  | 17352,0 |  | 16598 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 913,3 |  | 873,6 |  |  |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 34200,4 |  | 39154,6 |  |  |  | 7050 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                       	                             И.А. Капралев