ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 29.07.2020 № 280

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского поселения

Динского района

от 02.10.2019 № 386

 Таблица №15 - Оценка объемов финансирования мероприятий по развитию сети дорог Новотитаровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Периоды реализации** | **Мероприятия** | **Ориентировочная стоимость, тыс.руб.** |
| **ст. Новотитаровская** |
|  | Ул. 8 Марта | 2023 | Подсыпка гравием протяженностью 1,6 км | 4800,0 |
|  | Ул. Броварца | 2022 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км | 2100,0 |
|  | Ул. Восточная | 2030 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,8 км | 13060,0 |
|  | Ул. Выгонная | 2026 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 5,3 км | 38500,0 |
|  | Ул. Гоголя | 2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,5 км | 10800,0 |
|  | Ул. Гражданкина | 2023 | Подсыпка гравием протяженностью 0,45 км | 1350,0 |
|  | Ул. Дзержинского | 2026 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,0 км | 7200,0 |
|  | Ул. Ейское Шоссе | 2022 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,8 км | 5800,0 |
|  | Ул. Заречная | 2029-2031 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 5,0 км | 36000,0 |
|  | Ул. Интернациональная | 2024 | Подсыпка гравием протяженностью 0,5 км | 1500,0 |
|  | Ул. Казачья | 2024 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 1800,0 |
|  | Ул. Калинина | 2028 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,2 км | 8700,0 |
|  | Ул. Кирова | 2025 | Подсыпка гравием протяженностью 1,8 км | 5400,0 |
|  | Ул. Кислицина | 2025 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км | 900,0 |
|  | Ул. Коммунаров | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 3,5 км | 25200,0 |
|  | Ул. Королева | 2026 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 1800,0 |
|  | Ул. Крайняя | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,3 км | 9500,0 |
|  | Ул. Красноармейская | 2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,85 км | 13320,0 |
|  | Ул. Краснодарская | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 2,2 км | 15900,0 |
|  | Ул. Крупской | 2026 | Подсыпка гравием протяженностью 1,4 км | 4200,0 |
|  | Ул. Кубанская | 2026 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км | 900,0 |
|  | Ул. Кузнечная | 2027 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км | 3300,0 |
|  | Ул. Кутузова | 2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,9 км | 2700,0 |
|  | Ул. Леваневского | 2024-2025 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 2,0 км | 14500,0 |
|  | Ул. Ленина | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,93 км | 2800,0 |
|  | Ул. Лермонтова | 2029 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,46 км | 1400,0 |
|  | Ул. Ломоносова | 2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км | 2100,0 |
|  | Ул. Луговая | 2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,4 км | 1200,0 |
|  | Ул. Луначарского | 2023-2025 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 7,15 км | 51500,0 |
|  | Ул. Мира | 2026 |  Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км | 2900,0 |
|  | Ул. Невского | 2028 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,45 км | 3240,0 |
|  | Ул. Октябрьская | 2028-2029 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 4,9 км | 35300,0 |
|  | Пер. Геологов | 2028 | Подсыпка гравием протяженностью 0,1 км | 300,0 |
|  | Пер. Кислицина | 2028 | Подсыпка гравием протяженностью 0,07 км | 210,0 |
|  | Пер. Коккинаки | 2028 | Подсыпка гравием протяженностью 0,3 км | 900,0 |
|  | Пер. Кочубея | 2029 | Подсыпка гравием протяженностью 0,11 км | 330,0 |
|  | Пер. Кутузова | 2029 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км | 750,0 |
|  | Пер. Ленина | 2029 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 2100,0 |
|  | Пер. Малый | 2030 | Подсыпка гравием протяженностью 0,2 км | 600,0 |
|  | Пер. Мира | 2030 | Подсыпка гравием протяженностью 0,15 км | 450,0 |
|  | Пер. Молодежный | 2032 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км | 2900,0 |
|  | Пер. Новотитаровский | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км | 2900,0 |
|  | Пер. Прямой | 2030 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км | 750,0 |
|  | Пер. Светлый | 2029 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,1 км | 720,0 |
|  | Пер. Трудовой | 2031 | Подсыпка гравием протяженностью 0,25 км | 750,0 |
|  | Ул. Первомайская | 2031 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км | 3300,0 |
|  | Ул. Подгорная | 2031 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км | 2100,0 |
|  | Ул. Почтовая | 2027 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,9 км | 13700,0 |
|  | Ул. Привокзальная | 2018 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,8 км | 13000,0 |
|  | Ул. Прогонная | 2032 | Подсыпка гравием протяженностью 1,6 км | 4800,0 |
|  | Ул. Продольная | 2019-2020 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,7 км | 12300,0 |
|  | Ул. Пролетарская | 2032 | Подсыпка гравием протяженностью 1,1 км | 3300,0 |
|  | Ул. Революционная | 2032 | Подсыпка гравием протяженностью 2,1 км | 6300,0 |
|  | Ул. Розы Люксембург | 2026 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,5 км | 10800,0 |
|  | Ул. Российская | 2027 | Подсыпка гравием протяженностью 0,5 км | 1500,0 |
|  | Ул. Свободная | 2030 | Капитальный ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,7 км | 5040,0 |
|  | Ул. Сельская | 2025 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 3,0 км | 21600,0 |
|  | Ул. Советская | 2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 2,1 км | 15120,0 |
|  | Ул. Солидарности | 2029 | Подсыпка гравием протяженностью 0,7 км | 2100,0 |
|  | Ул. Солнечная | 2028 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 1800,0 |
|  | Ул. Степная | 2023 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 4,95 км | 35700,0 |
|  | Ул. Таманская | 2024 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 1800,0 |
|  | Ул. Тельмана | 2030 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,75 км | 5400,0 |
|  | Ул. Толстого | 2021 | Подсыпка гравием протяженностью 0,6 км | 1800,0 |
|  | Ул. Шевченко | 2021 | Подсыпка гравием протяженностью 0,45 км | 1350,0 |
|  | Ул. Школьная | 2024 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 0,4 км | 2900,0 |
|  | Ул. Ф. Энгельса | 2023 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,3 км | 9400,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **518440,0** |
| ***х. Карла Маркса*** |
|  | Ул. Белевцы | 2024 | Подсыпка гравием протяженностью 0,55 км | 1650,0 |
|  | Ул. Южная | 2019-2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 6,5 км | 46800,0 |
|  | Ул. Северная | 2019-2021 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги протяженностью 1,5 км | 7100,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **55550,0** |
| ***с. Примаки*** |
|  | с. Примаки | 2023 | Подсыпка гравием протяженностью 2,0 км | 6000,0 |
| ***х. Осечки*** |
|  | х. Осечки | 2020 | Подсыпка гравием протяженностью 1,5 км | 4500,0 |
|  | **Всего:** |  |  | **584490,0** |