Приложение

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от _____________ № _________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2015 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка документации для вступления в целевые программы | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 450 |  |
| 1.2. | Перевод котельных № 24, № 25 на газовое топливо | Экономия затрат на топливо, повышение надежности работы котельной | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 600 |  |
| 1.3. | Ремонт сетей, теплоизоляция | Экономия затрат на топливо, уменьшение теплопотерь | Краевой, федеральный бюджеты |  | 1000 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 1215 |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей, в т.ч. по софинансированию ул. Восточная от ул. Луначарского до ул. Крайней и ул. Продольная от ул. Луначарского до ул. Крайней | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Краевой, федеральный бюджеты |  | 4336 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 1157 |  |
|  |  |  | бюджет поселения, на цели софинансирования |  | 543 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 543 |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения | Подготовка документации для вступления в целевые программы, обоснование стоимости строительно-монтажных работ | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 700 |  |
| 2.3. | Строительство объектов водоснабжения | Расширение системы водоснабжения | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 5986,2 |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Софинансирование строительства объектов газоснабжения х. Примаки, Осечки | подключение новых потребителей | Краевой, федеральный бюджеты |  | 2 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  | 2650 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5300 |  |
| 3.2. | Техническое обслуживание газораспределительной сети | Повышение надежности работы системы газоснабжения, исключение аварийности сетей газоснабжения | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  | 785 |  |
|  | Краевой, федеральный бюджеты |  |  |  | 35000 |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  | 14086,2 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 5843 |  |
| Всего |  |  |  | 54929,2 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса                                               И.А. Капралёв