ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2017 год

3 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | 2017 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения |  |  |  |  |
| 11. | Задача | Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 13898,8 | 13898,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5940,3 | 5940,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 7958,5 | 7958,5 | Модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 13898,8 | 13898,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5940,3 | 5940,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 7958,5 | 7958,5 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     В.Н. Иванченко

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2017год

3 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 880 от 28.10.2016г., внесение изм. №95 от 24.03.2017г. внесение изм. №33 от 230.01.2017г. внесение изм. №172 от 24.05.2017г. внесение изм. №236 от 23.06.2017г., внесение изм. №366 от 28.09.2017г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 6416,2 |  |  |  | 6416,2 |  |  | 1608,6 |  |  |  | 1608,6 |  | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Ремонт дорог (софинансирование) | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |  | 6416,2 |  |  |  | 6416,2 |  |  | 1608,6 |  |  |  | 1608,6 |  | не выполнено |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     В.Н. Иванченко

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2017год

3 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 880 от 28.10.2016г., внесение изм. №95 от 24.03.2017г. внесение изм. №33 от 230.01.2017г. внесение изм. №172 от 24.05.2017г. внесение изм. №236 от 23.06.2017г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Ремонт проезжей части дорог | км | 20 | 20 | 100 | Приобретение ГПС; грейдирование дорог; приобретение асфальта; ямочный ремонт асфальтовых дорог. |
| Целевой показатель: Снижение количества ДТП по отношению к уровню прошлого года | % | 10 | 7 | 70 | Освоение денежных средств планируются выполнить в четвертом квартале 2017 года |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Ремонт проезжей части дорог | км | 20 | 20 | 100 | Приобретение ГПС; грейдирование дорог; приобретение асфальта; ямочный ремонт асфальтовых дорог. |
| Основное мероприятие №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Снижение количества ДТП по отношению к уровню прошлого года | % | 10 | 7 | 70 | Освоение денежных средств планируются выполнить в четвертом квартале 2017 года |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     В.Н. Иванченко