АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2021                                                                                              № 480

станица Новотитаровская

О внесении изменений в постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 489 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы»

В связи с перераспределением средств финансирования программы, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 59 Устава Новотитаровского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 30.10.2018 № 489 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы», следующие изменения:

1) Приложение № 1 к программе «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Финансово–экономическому отделу администрации Новотитаровского сельского поселения (Кожевникова) предусмотреть финансирование расходов по программе и произвести расходы на мероприятия, предусмотренные программой, в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Новотитаровского сельского поселения на 2021 год.

3. Отделу ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации

Новотитаровского сельского поселения (Бондарь) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новотитаровского

сельского поселения                                                                              С.К. Кошман

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района

от  30.09.2021 № 480

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2019-2021 годы».

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятий |  | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |
| - Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 13808,1 |  | 15536,83387 |  |  |  | 14411,06936 |  |  |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1003 |  | 1000 |  |  |  |  | 1036 |  |  |
| 1.2 | Грейдирование дорог, услуги дорожной техники | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 861,4 |  | 1270 |  |  |  |  | 3150 |  |  |
| 1.3 | Приобретение асфальта, ямочный ремонт асфальтовых дорог, устройство асфальтового покрытия ул. Кирова от ул. Луначарского до ул. Ленина | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1754,6 |  | 1213 |  |  |  |  | 3700 |  |  |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы, инструментальная диагностика | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 665,6 |  | 555,83387 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 1.5 | Технический надзор | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 155,4 |  | 70 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 1.6 | Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 27,6 |  | 78 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 1.7 | Профилирование обочин дорог, устройство кюветов с вывозом грунта | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 196,8 |  | 100 |  |  | 290 |  |  |  |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 876,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение щебня, ПГС, шлака | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1184,0 |  | 3200 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт дорожного покрытия ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Луначарского | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1217 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дорожного покрытия ул. Леваневского от ул. Ленина до ул. Октябрьская | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1158 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Софинансирование из местного бюджета с бюджетом КК | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1840 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Октябрьской от ул. Советской до ул. Почтовой с устройством парковок, по ул. Октябрьской от ул. Почтовой до ул. Красноармейской | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 1600 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.14 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Октябрьской, от ул. Ленина до ул. Луначарского | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 1100 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.15 | Перевод из гравийного в асфальтовое: ул. Красноармейская от Октябрьской до ул. Крайней | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Устройство асфальтового покрытия частично по ул. Толстого, по ул. Королева до д/сада | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт дорог, устройство асфальтового покрытия парковочных мест по ул. Королева | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 850 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.18 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Октябрьской от ул. Широкая до ул. Прогонная | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Прогонная от ул. Октябрьская до ул. Ленина | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.20 | Асфальтирование гравийных дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  |  | 1675,06936 |  |  |  |  |
| 1.21 | Приобретение металлургического щебня для отсыпки ул. Западная | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  |  | 590 |  |  |  |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 2127 |  | 2998 |  |  |  | 4200 |  |  |
| 2.1 | Приобретение материалов для изготовления и установка ограждений | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 85 |  | 27 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 761 |  | 836 |  | 915 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 640,5 |  | 1295 |  | 435 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание светофорных объектов, приобретение оборудования | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 360 |  | 580 |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение и распределение противогололедных материалов | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 30 |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 60,5 |  | 60 |  |  |  | 520 |  |  |  |
| 2.7 | Проектно-сметная документация | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 190 |  | 140 |  |  |  | 370 |  |  |  |
| 2.9 | Пешеходное ограждение на дамбе ул. Краснодарская | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.10 | Приобретение бетона и материалов для устройства временных пешеходных дорожек | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 2867,9 |  | 2800 |  |  |  | 1720 |  |  |  |
| 3. Развитие сети автомобильных дорог Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 18265,3 |  | 16735,562 |  |  |  | 16470,211 |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | краевой бюджет |  | 17352,0 |  | 15898,7 |  |  |  | 15646,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 913,3 |  | 836,862 |  |  |  | 823,511 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 34200,4 |  | 35270,3959 |  |  |  | 35081,28036 |  |  |

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                       	                                      М.М. Бондарь