ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения»,

2021 год 3 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) |  | 2021 |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Цель | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача | Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов, снижение потерь при поставке ресурсов потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие №1 |  | всего |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие №2 |  | всего |  | 5 135,0 |  | 5 135,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 5 135,0 |  | 5 135,0 |  | Организация газоснабжения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие №3 |  | всего |  | 23 473,7 |  | 23 473,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  | 20 891,7 |  | 20 891,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 2 582,0 |  | 2 582,0 |  | Организация теплоснабжения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Мероприятие №4 |  | всего |  | 5 094,2 |  | 5 094,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 5 094,2 |  | 5 094,2 |  | Организация водоснабжения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие №5 |  | всего |  | 3 800,0 |  | 3 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 3 800,0 |  | 3 800,0 |  | Организация водоотведения |  | Администрация Новотитаровского сельского поселения |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | всего |  | 39 752,9 |  | 39 752,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет** |  | 39 752,9 |  | 39 752,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     М.М. Бондарь

Начальник финансово-экономического отдела								                	А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2021 год 3квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 490 от 30.10.2018г., внесение изм. №58 от 12.02.2018г., внесение изм. №168 от 12.04.2019г., внесение изм.№232 от 06.06.2019г., внесение изм.№325 от 29.07.2019г., внесение изм. №407 от 22.08.2019г., внесение изм. №501 от 08.10.2019г., внесение изм.№583 от 07.11.2019г., внесение изм. №628 от 29.11.2019г., внесение изм.№692 от 31.12.2019г., внесение изм.№42 от 31.01.2020г., внесение изм.№239 от 14.07.2020г., внесение изм.№281 от 31.07.2020г., внесение изм.№404 от 13.10.2020г., внесение изм. №443 от 09.11.2020г., внесение изм.№ 465 от 02.12.2020г., внесен.изм.№512 от 29.12.2020г., внесение изм.№51 от 08.02.2021г., внесение изм.№183 от 19.04.2021г., внесение изм.№223 от 18.05.2021г., внесение изм.№311 от 29.06.2021г., внесение изм.№392 от  16.08.2021г., внесение изм.№395 от 19.08.2021г., внесение изм.№481 от 30.09.2021г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | 20 891,6 | 18 861,3 | - | - | 20 891,6 | 18 861,3 | - | 14 745,3 | 11 912,5 | - | - | 14 745,3 | 11 912,5 | - | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 2 250,0 | - | - | - | 2 250,0 | - | - | 2 215,3 | - | - | - | 2 215,3 | - | Выполнено частично |
| Мероприятие №2 Организация газоснабжения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 5 135,0 | - | - | - | 5 135,0 | - | - | 1 348,2 | - | - | - | 1 348,2 | - | Выполнено частично |
| Мероприятия №3 Организация теплоснабжения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | 20 891,6 | 2 582,1 | - | - | 20 891,6 | 2 582,1 | - | 14 745,3 | 1 822,4 | - | - | 14 745,3 | 1 822,4 | - | Выполнено частично |
| Мероприятие №4 Организация водоснабжения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 5 094,2 | - | - | - | 5 094,2 | - | - | 3 445,8 | - | - | - | 3 445,8 | - | Ввыполнено частично |
| Мероприятие №5 Организация водоотведения | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 3 800,0 | - | - | - | 3 800,0 | - | - | 3 080,8 | - | - | - | 3 080,8 | - | ВВыполнено частично |

Примечание:

* -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     М.М. Бондарь

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения», 2021год, 3 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 490 от 30.10.2018г., внесение изм. №58 от 12.02.2018г., внесение изм. №168 от 12.04.2019г., внесение изм.№232 от 06.06.2019г., внесение изм.№325 от 29.07.2019г., внесение изм. №407 от 22.08.2019г., внесение изм. №501 от 08.10.2019г., внесение изм.№583 от 07.11.2019г., внесение изм. №628 от 29.11.2019г., внесение изм.№692 от 31.12.2019г., внесение изм.№42 от 31.01.2020г. внесение изм.№239 от 14.07.2020г. внесение изм.№281 от 31.07.2020г., внесение изм.№404 от 13.10.2020г., внесение изм. №443 от 09.11.2020г., внесение изм.№ 465 от 02.12.2020г., внесен.изм.№512 от 29.12.2020г. внесение изм.№51 от 08.02.2021г. внесение изм.№183 от 19.04.2021г., внесение изм.№223 от 18.05.2021г., внесение изм.№311 от 29.06.2021г. внесение изм.№392 от  16.08.2021г., внесение изм.№395 от 19.08.2021г., внесение изм.№481 от 30.09.2021г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие №1 «Организация теплоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель снижение теплопотерь по отношению к уровню прошлого года | % | 2 | 0.1 | 5 | Содержание и ремонт объектов теплоснабжения |
| Основное мероприятие№2 «Организация газоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель увеличение количества газифицированных домовладений | шт | 18 | 3 | 17 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети (существующие и вновь вводимые) |
| Основное мероприятие №3 «Организация водоснабжения» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель ремонт аварийных и строительство новых водопроводов | км | 7 | 1,8 | 26 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения |
| Основное мероприятие№4 «Организация водоотведения» |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |
| Задача: |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель замена аварийных водопроводов | м | - | - | - | Замена аварийных водопроводов |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

И.о. начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                     М.М. Бондарь