АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТИТАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2021                                                                                              № 90

станица Новотитаровская

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Рассмотрев проект муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы», на основании статьи 59 Устава Новотитаровского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы» (прилагается).

2. Финансово – экономическому отделу администрации Новотитаровского сельского поселения (Кожевникова) предусмотреть финансирование расходов по программе и произвести расходы на мероприятия, предусмотренные программой, в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Новотитаровского сельского поселения на 2022-2024 годы.

3. Отделу ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса Новотитаровского сельского поселения (Капралев) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новотитаровского сельского поселения Г.Н. Черныш.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новотитаровского

сельского поселения 	                                                                         С.К. Кошман

Приложение

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от 04.03.2021 № 90

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик, координатор программы | Отдел ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Исполнители программы | Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новотитаровского сельского поселения и Совет Новотитаровского сельского поселения Динского района |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2022-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022-2024 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новотитаровского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Новотитаровское сельское поселение» расположено в центральной части Краснодарского края. Новотитаровское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Новотитаровского сельского поселения – станица Новотитаровская расположена в 15 км от административного центра Динского района - станицы Динская и 10 км от административного центра Краснодарского края – г. Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие.  В состав Новотитаровского сельского поселения входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 28018 человек и количеством дворов – 8742 шт. в том числе:

х. Карла Маркса – 540 домовладений;

х. Примаки – 130 домовладения;

х. Осечки – 118 домовладений;

ст. Новотитаровская – 8878 домовладений;

Общая площадь земель муниципального образования - 23397,72 га, в том числе земель сельхозугодий – 19403,44 га, площадь застроенных земель – 1120,80 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 131,2 км.                                                              Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Новотитаровского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Численность населения поселения, человек | 27240 | 27346 | 27600 | 28018 |

В период с 2018 по 2021 гг. численность населения поселения прирастала, но недостаточными темпами.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Новотитаровского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы 2022-2024 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Краснодарского края и бюджета Новотитаровского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новотитаровского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новотитаровского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Новотитаровского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района и Совет Новотитаровского сельского поселения.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы за счет средств бюджета поселения составляет 34016,4 тыс. руб., в том числе:

- расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ по безопасности дорожного движения и капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог местного значения в Новотитаровском сельском поселении Динского района;

- общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

5.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования финансовых средств;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

5.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.3. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:                                           (1)

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение или не достижение качественного результата.

5.4. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:                                       (2)

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп- объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.5.Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:                                     (3)

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий (1);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов (2).

5.6. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

5.6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается последующим формуле:

СДп/ппз= ЗПп/пф/ ЗПп/пп,                                   (4)

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф- значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

5.6.2. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn)/n, где:                  (5)

СРп/п- степень реализации основного мероприятия;

СДп/ппз- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия (4);

n - количество целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, его значение принимается равным 1.

5.7. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п= СРп/п * Эис, где:                                    (6)

ЭРп/п- эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п- степень реализации основного мероприятия (5);

Эис - эффективность использования финансовых средств (3).

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации основного я  удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

5.8. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.8.1. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,                                   (7)

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.8.2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп= (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:              (8)

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы (7);

m- количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, его значение принимается равным 1.

5.9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается) по следующей формуле:

ЭРмп= 0,5*СРмп + 0,5*(ЭРп/п1*k1 + ЭРп/п2*k2 + …+ЭРп/пj*kj) / j, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы (8);

ЭРп/п- эффективность реализации основного мероприятия (6);

k1, k2, …,kj - коэффициенты значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором.

По умолчанию коэффициент значимости определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                                               И.А. Капралёв

- Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Новотитаровского сельского поселения на 2022-2024 годы»

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Цели реализации мероприятий |  | Источники финансирования |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |
| - Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 10 110 |  | 10110 |  |  |  | 10460 |  |  |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |
| 1.2 | Грейдирование дорог, услуги дорожной техники | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 1.3 | Приобретение асфальта, ямочный ремонт асфальтовых дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |
| 1.4 | Проектно-изыскательские работы, инструментальная диагностика | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 650 |  | 650 |  |  |  |  | 650 |  |  |
| 1.5 | Технический надзор | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |
| 1.6 | Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 1.7 | Профилирование обочин дорог, устройство кюветов с вывозом грунта | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.8 | Государственная экспертиза | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение бетона и материалов для устройства тротуаров, устройство тротуаров | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 2800 |  | 2800 |  |  | 2700 |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение щебня, ПГС, шлака | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1700 |  | 1700 |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| 1.11 | Софинансирование из местного бюджета с бюджетом КК | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | бюджет поселения |  | 1800 |  | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| - Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 2265 |  | 2270 |  |  |  | 2280 |  |  |
| 2.1 | Приобретение материалов для изготовления и установка ограждений | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 760 |  | 760 |  | 760 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение и установка дорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 640 |  | 640 |  | 650 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обслуживание светофорных объектов, приобретение оборудования | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение и распределение противогололедных материалов | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 2.6 | Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин | Повышение безопасности дорожного движения |  | бюджет поселения |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2.7 | Проектно-сметная документация, диагностика | Подготовка исходной документации |  | бюджет поселения |  | 190 |  | 190 |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 3. Развитие сети автомобильных дорог Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 8884,0524 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от ул. Ленина до ул. Крайняя ст. Новотитаровской |  | Улучшение транспортной инфраструктуры |  | краевой бюджет |  | 8439, 80 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 444, 25240 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 8896,4274 |  | 12380 |  |  |  | 12740 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса                                  	                             И.А. Капралев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| 1. | Муниципальная программа ««Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2022 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель Ремонт проезжей части дорог | км | 3 | 29 |  | 29 |  |  | 29 |  |
| 1.2 | Целевой показатель Ремонт проезжей части дорог | % | 3 | 22,3 |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель Ремонт проезжей части дорог | км | 3 | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель Снижение количества ДТП по отношению к уровню прошлого года | % | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |

Примечание:

* - если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

- если целевой показатель  рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта, малого и среднего бизнеса										И.А. Капралев