Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение» в 2022 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем благоустройства и энергосбережения на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 20.10.2021 № 528 (с изм. от 04.02.2022 № 49, 30.03.2022 № 170, 18.05.2022 № 339, 29.06.2022 № 485, 06.09.2022 № 672, 18.10.2022 № 853, 08.11.2022 № 936, 24.11.2022 № 1019, 13.12 2022 № 1059, 21.12.2022 № 1081) выполнена в сумме 36109,1 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию № 1 «Благоустройство» - на 21996,9 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производилась ликвидация свалок, озеленение, обеспечение санитарного состояния, дезинфекция, уничтожение амброзии, покос травы и другие работы по благоустройству. По основному мероприятию № 2 «Энергосбережение» исполнение составило 13660,7 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия приобреталось оборудование, производилось обслуживание уличного освещения и осуществлялась покупка электроэнергии для освещения поселения в темное время суток. По основному мероприятию № 3 «Организация и содержание мест захоронения» - на 133,0 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия проводиться содержание мемориала «Вечный огонь. По основному мероприятию № 4 «Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления - победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления» - на 318,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа в целом выполнена на 58 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 47 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 93 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99 %.

Основное мероприятие № 4, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 4 / 4 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 21996,9 / 46700,1 = 0,47

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 13660,7 / 14619,0 = 0,93

- Основное мероприятие № 3    ССуз = 132,8 / 133,0 = 0,99

- Основное мероприятие № 4    ССуз = 318,7 / 318,7 = 1,0

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,47 = 2,13

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,93 = 1,08

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1,0 = 1,00

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 85/ 100 = 0,85

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 0,7 / 1,8 = 0,38

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 24 / 24 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1 / 1  = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1 +1+1+1)/4 = 1

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 2,13=  2,13

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1 * 1,08=  1,08

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1 * 1,01=  1,01

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1 * 1,00=  1,00

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1   СДмппз = 85 / 100 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДмппз = 0,7 / 1,8 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДмппз = 24 / 24 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДмппз = 1 / 1 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1 +1+1+1)/4 = 1

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(2,13 *0,61 + 1,08 * 0,38 + 1,01 * 0,01 + 1,00 * 0,01) / 4 = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса 							М.М. Бондарь