Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения» в 2022 году

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения» в 2022 году, утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 31.10.2018 № 493 (с изм. 29.03.2019 № 143, 10.09.2019 № 442, 10.01.2020 № 02, 31.03.2020 № 143, 09.06.2020 № 195, 09.11.2020 № 444, 19.11.2020 № 452, от 09.02.2021 № 52, от 09.02.2021 № 52, от 19.04.2021 № 184, от 20.05.2021 № 233, от 29.06.2021 № 313, от 25.08.2021 № 406, от 22.11.2021 № 587, от 14.01.2022 № 10, от 23.05.2022 № 354, от 25.11.2022 № 1026, от 13.12.2022 № 1060)  выполнена в сумме 31534,5 тыс.рублей, в том числе по основному мероприятию №  1 «Отдельные мероприятия программы» - на 493,6 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия осуществлялось разработка проектно – сметной документации, инженерно-геодезические изыскания  общественных территорий подготовка. Финансирование данного мероприятия производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения. По основному мероприятию № 2 «Мероприятия по благоустройству общественных территорий» - освоение составило 5541,7 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производилось благоустройство общественной территории по ул.Луначарского 43А, устройство видеонаблюдения на общественных территориях. Финансирование данного мероприятия производилось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения. По основному мероприятию № 3 «Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории по ул.Таманской» - освоение составило 25499,2 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производилось благоустройство общественной территории по ул.Таманской в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Муниципальная программа в целом выполнена на 97,5 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 38,5 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 99,8 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 100,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

- Основное мероприятие № 1    ССуз = 1282,0 / 493,6,0 = 0,4

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 5541,7 / 5550,7 = 0,9

- Основное мероприятие № 2    ССуз = 25499,2 / 25499,2 = 1,0

- 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

- 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,4 = 2,5

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,9 = 1,1

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 1 = 1,0

- 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 4/ 4 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 0,3 / 0,3 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДп/ппз = 0,1 / 0,1 = 1

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1+1+1+1 )/4 = 1

- 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 1 * 1 =  1

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1 * 1=  1

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 1 * 1 =  1

Основное мероприятие № 4   ЭРп/п = 1 * 1=  1

- 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1   СДмппз = 4 / 4 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1       СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1       СДмппз = 0,3 / 0,3 = 1

Основное мероприятие № 4

целевой показатель 1       СДмппз = 0,1 / 0,1 = 1

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1)/4 = 1

- 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1 * 0,02  + 1 * 0,18  + 1 * 99,8) / 3 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса 						М.М. Бондарь