СОГЛАСОВАНО:                                                                  УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор                                                          Руководитель региональной энергетической

ОАО «Коммунальник»                                                         комиссии-департамента цен и тарифов

_______________________________________              Краснодарского края

_______________/ Т.В.Анищенко /                                    _____________________/ С.Н.Милованов/

«____» _________________2014 г.                                 «____» _________________2014 г.

М.П.                                                                                   М.П.

Производственная программа

ОАО  «Коммунальник»

Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение

Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского, 167

в сфере холодного водоснабжения (питьевое (техническое) водоснабжение, транспортировка воды)

на период   с 01.01.2015 г.. по  31.12.2015 г.

Раздел 1.  Планируемый объем подачи воды

| №№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 1365,3 |
| 1.1. | - из поверхностных водоисточников | тыс. куб.м. | 0 |
| 1.2. | - из подземных водоисточников | тыс. куб.м. | 1365,3 |
| 2. | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м. | 47,0 |
| 2.1. | ОАО «Содружество – 92» | тыс. куб.м. | 47,0 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 0 |
| 4. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 0 |
| 5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 1412,3 |
| 6. | Объем нормативных расходов и потерь | тыс. куб.м. | 459 |
| 7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 32,5% |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м. | 953,3 |
|  | - населению | тыс. куб.м. | 898,3 |
|  | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 17,7 |
|  | - прочим потребителям | тыс. куб.м. | 37,3 |
| 8.1. | Объем товаров и услуг, реализуемых на территории Новотитаровское МО, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 953,3 |
| 8.1.1.1 | - населению (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м. | 864,1 |
| 8.1.1.2 | - населению (по нормативам) | тыс. куб.м. | 0 |
| 8.1.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м. | 17,7 |
| 8.1.3. | - прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб.м. | 37,3 |

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту  объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей при авариях с заменой труб (240 м) | 2015 год | 364,95 | Уменьшение потерь 17,7 тыс.м3 воды, экономия эл.энергии 9,6 тыс.кВт | 54,2 | 15 |
| 2. | Ремонт водопровода с заменой труб по ул. Крайняя, ул. Калинина, ул. Чкалова (2160 м) | 2015 год | 617,7 | Уменьшение потерь 40,3 тыс.м3 воды, экономия эл.энергии 21,7 тыс.кВт | 122,6 | 20 |
| 3. | Ремонт водопроводных колодцев | 2015 год | 78,94 | Социальная эффективность определяется повышением уровня жизни обеспеченности населения, снижением заболеваемости людей, а в связи с этим и потерь. |  |  |
| 4. | Замена и ревизия задвижек | 2015 год | 53,98 | Социальная эффективность определяется повышением уровня жизни обеспеченности населения, снижением заболеваемости людей, а в связи с этим и потерь. |  |  |
| 6. | Замена глубинных насосов на арт.скважинах | 2015 год | 239,8 | Экономия эл.энергии. |  |  |
|  | Итого: |  | 1355,4 |  |  |  |

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение потерь воды в следствии замены изношенных участков водопроводных сетей. | 1 | 617,7 | 15,7 тыс.кВт | 661 | 107 |
|  | Итого: | х | 617,7 | х | 661 | х |

Раздел 4.  Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение

Показатели качества воды

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нормативное количество проб, в том числе: | ед. | 160 |
|  | - в местах водозабора | ед. | 40 |
|  | - перед поступлением в распределительную сеть | ед. | 0 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети | ед. | 120 |
|  | - в точках водоразбора внутренней сети | ед. | 0 |
| 2. | Дополнительное количество проб, в том числе: | ед. | 190 |
|  | - в местах водоразбора наружной сети (на выявление ДНК/РНК м/о) | ед. | 150 |
|  | - в точках водоразбора наружной сети (микробиологические показатели) | ед. | 40 |

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уровень потерь в сетях | % | 34,3 |
| 2. | Износ систем водоснабжения, в том числе: | % |  |
| 2.1. | Водозаборов (скважин) | % | 52 |
| 2.2. | сетей | % | 96 |
| 3. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) | км | 115,9 |
| 4. | Аварийность систем водоснабжения | ед./км | 1,9 |
| 5. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 85,0 |
| 6. | Численность населения, получающего услуги (всего), в том числе: | ед. | 22892 |
| 6.1. | Численность населения, получающего услуги на территории Новотитаровское МО наименование МО | ед. | 22892 |
| 6.1.1. | Численность населения, получающего услуги по приборам учетам воды | ед. | 22164 |
| 6.1.2 | Численность населения, получающего услуги по нормативам | ед. | 0 |
| 7. | Годовое количество часов предоставление услуг | час | 8760 |

Показатели качества обслуживания абонентов

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Соблюдение требований о раскрытии информации о деятельности регулируемой организации | % | 100 |

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Удельное ресурсопотребление | кВтч/куб. м | 0,54 |  |
| 2. | Охват абонентов приборами учета воды | % | 91 |  |

Раздел 4.  График реализации мероприятий производственной программы

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей при авариях с заменой труб | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. |
| 2. | Ремонт водопровода с заменой труб по ул. Крайняя (от ул. Калинина до ул. Крайняя 97), ул. Калинина (от ул. Коммунаров до ул. Крайняя), ул. Чкалова (от ул. Луначарского до ул. Степная). | 01.04.2015 г. | 31.10.2015 г. |
| 3. | Ремонт водопроводных колодцев | 01.03.2015 г. | 31.12.2015 г. |
| 4. | Замена и ревизия задвижек | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. |
| 5. | Замена глубинных насосов на арт.скважинах | 01.01.2015 г. | 30.11.2015 г. |

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –  22 448,61 тыс. руб.

Исполнитель: И..Н..Величко